FRC JAVA CODING LAB 7.0

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÓNG BĂNG

Quy trình bắt buộc cho mọi lesson và module

| Document | Version | Status | Language |
| --- | --- | --- | --- |
| ES-01 | 1.0 | FROZEN | Tiếng Việt |

SSIS FRC Team 10951

Author: SSIS  |  Mentor: SSIS

# Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho mọi thay đổi về command, subsystem, IO, telemetry, controls, autonomous, sensor và utility.

## Step 0 - Backbone Check

Kiểm tra package responsibility, dependency direction, control flow, observation flow, vai trò RobotContainer, telemetry và IO.

## Step 1 - Contract Design

Chốt interface, data snapshot, method signatures, units, ownership và nguồn dữ liệu trước khi viết implementation.

## Step 2 - Architecture Review

Xác nhận thiết kế không phá Frozen Backbone, không trùng trách nhiệm và không over-engineering.

## Step 3 - Full Implementation

Chỉ sau khi review PASS mới viết mã. Mỗi thay đổi Java phải xuất FULL FILE, không dùng diff hoặc dấu ba chấm.

## Step 4 - BUILD SUCCESSFUL

Chạy build sau mỗi thay đổi rõ ràng. Không tiếp tục khi build chưa PASS.

## Step 5 - Simulation / Real Robot Verification

Kiểm thử simulation trước khi phù hợp; sau đó kiểm thử robot thật bằng quy trình an toàn, Glass/Driver Station và log.

# Quy tắc dừng

Backbone Check FAIL → dừng, sửa thiết kế.

Architecture Review FAIL → không viết code.

Build FAIL → không chuyển bước.

Verification FAIL → ghi nhận nguyên nhân, sửa một thay đổi mỗi lần, kiểm thử lại.

# Đóng module

Build PASS.

Simulation hoặc robot thật PASS.

Git commit rõ ràng.

Ghi Known Issues và Lessons Learned.

Xác nhận dependency cho module tiếp theo.

# Lịch sử sửa đổi

| Phiên bản | Ngày | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-18 | FROZEN | Phát hành ban đầu |